Załącznik nr 5 do Ogłoszenia z dnia 24 czerwca 2015 roku.

„Wykonywanie usługi usunięcia materiałów zawierających azbest z terenu Gminy Stargard Szczeciński”

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usługi usunięcia materiałów zawierających azbest 
z terenu Gminy Stargard Szczeciński w ilości ok. 72,58 Mg. Usługa będzie polegać na: 1) (zadanie nr 1) demontażu pokryć dachów i innych elementów  zebraniu ich, transporcie  oraz utylizacji zebranych materiałów w miejscach do tego przygotowanych (specjalistyczne składowisko) i  za potwierdzeniem każdego zdjęcia na podstawie karty usunięcia odpadu ≈ 48,04 Mg. 
2) (zadanie nr 2) zebranie, transport oraz utylizacja zebranych materiałów w miejscach do tego przygotowanych (specjalistyczne składowisko) za potwierdzeniem każdego przekazania odpadu  na podstawie karty usunięcia odpadu ≈ 24,54 Mg.

Zadanie będzie wykonywane zgodnie z wieloletnim programem pn.: Program Oczyszczania Kraju 
z Azbestu na lata 2009-2032 wprowadzonym uchwałą Rady Ministrów z 14.07.2009 r. Zastosowanie mają również uchwała Nr XLI/332/2010 Rady Gminy Stargard Szczeciński z dnia 17.09.2010 r., uchwała Nr XLII/342/2010 Rady Gminy Stargard Szczeciński z dnia 29.10.2010 r. i uchwała Nr XVII/155/12 Rady Gminy Stargard Szczeciński z dnia 27.04.2012 r.  Terminy usunięcia azbestu 
z poszczególnych nieruchomości należy uzgodnić z właścicielem oraz przedstawić Zamawiającemu preliminarz rzeczowo- finansowy prac. Usunięcia odpadów zawierających azbest należy wykonać 
z nieruchomości podanych w poniższej tabeli :

| Zadanie nr 1: DEMONTAŻ, TRANSPORT, UTYLIZACJA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ≈ ilość azbestu do usunięcia |  |
| Lp. | wyszczególnienie zadań |  |  |
|  |  | m2 | Mg |
| 1. | Golina 16 - Zadaszenie budynku gospodarczego | 260 | 4,68 |
| 2. | Golina 1 A - Zadaszenie budynku gospodarczego | 110 | 1,98 |
| 3. | Kiczarowo 12 - Zadaszenie budynku gospodarczego | 50 | 0,90 |
| 4. | Kolonia Tychowo 57- Zadaszenie budynku gospodarczego | 500 | 9,00 |
| 5. | Koszewo 9 - Zadaszenie budynku gospodarczego | 24 | 0,43 |
| 6. | Lipnik, ul. Ogrodowa 1/7 - Zadaszenie budynku gospodarczego | 20 | 0,36 |
| 7. | Lubowo 19/2 - Zadaszenie budynku gospodarczego | 31 | 0,55 |
| 8. | Sowno, ul. Stargardzka 64 - Zadaszenie budynku gospodarczego | 50 | 0,90 |
| 9. | Strachocin 25- Zadaszenie budynku gospodarczego | 46 | 0,82 |
| 10. | Trzebiatów 13 - Zadaszenie budynku gospodarczego | 550 | 9,90 |
| 11. | Tychowo 1 - Zadaszenie budynku gospodarczego | 42 | 0,75 |
| 12. | Ulikowo 44A/1 - Zadaszenie budynku gospodarczego | 22 | 0,39 |
| 13. | Ulikowo 41A/6 - Zadaszenie budynku gospodarczego | 23 | 0,41 |
| 14. | Ulikowo 43B/5 - Zadaszenie części budynku gospodarczego | 25 | 0,45 |
| 15. | Ulikowo 43B/3 - Zadaszenie części budynku gospodarczego | 30 | 0,54 |
| 16. | Ulikowo 43A/5 - Zadaszenie budynku gospodarczego | 42 | 0,75 |
| 17. | Ulikowo 41A/6 - Zadaszenie części budynku gospodarczego | 28 | 0,50 |
| 18. | Ulikowo 41A/2 - Zadaszenie części budynku gospodarczego | 28 | 0,50 |
| 19. | Ulikowo 41A/1 - Zadaszenie części budynku gospodarczego | 28 | 0,50 |
| 20. | Ulikowo 41A/5 - Zadaszenie części budynku gospodarczego | 28 | 0,50 |
| 21. | Ulikowo 41B/4 - Zadaszenie części budynku gospodarczego | 28 | 0,50 |
| 22. | Ulikowo 41B/6 - Zadaszenie części budynku gospodarczego | 28 | 0,50 |
| 23. | Ulikowo 41A/4 - Zadaszenie części budynku gospodarczego | 28 | 0,50 |
| 24. | Ulikowo 41A/3 -Zadaszenie części budynku gospodarczego | 30 | 0,54 |
| 25. | Ulikowo 41B/5 - Zadaszenie części budynku gospodarczego | 32 | 0,57 |
| 26. | Ulikowo 21/2 - Zadaszenie budynku mieszkalnego | 200 | 3,60 |
| 27. | Żarowo 59 - Zadaszenie budynku mieszkalnego | 150 | 2,70 |
| 28. | Żarowo 8 - Zadaszenie budynku gospodarczego | 240 | 4,32 |
|  | RAZEM | 2673,00 | 48,04 |
| Zadanie nr 2: TRANSPORT, UTYLIZACJA |  |  |  |
|  |  | ≈ ilość azbestu do usunięcia |  |
| Lp. | wyszczególnienie zadań |  |  |
|  |  | m2 | Mg |
| 29. | Barzkowice 2A/3/3/6 | 50 | 0,90 |
| 30. | Grabowo 49 A | 150 | 2,70 |
| 31. | Kiczarowo 1 | 250 | 4,50 |
| 32. | Koszewo 7/2 | 160 | 2,88 |
| 33. | Koszewo 11/1 | 60 | 1,08 |
| 34. | Lipnik, ul. Lipowa 9C/1 | 28 | 0,50 |
| 35. | Lipnik, ul. Ogrodowa 1/1 | 49 | 0,88 |
| 36. | Lipnik, ul. Lipowa 25 | 22 | 0,39 |
| 37. | Małkocin 24/1 | 90 | 1,62 |
| 38. | Pęzino 13A | 140 | 2,52 |
| 39. | Poczernin 32A | 200 | 3,60 |
| 40. | Strachocin 17 | 20 | 0,36 |
| 41. | Strachocin 25 | 20 | 0,36 |
| 42. | Trzebiatów 13 | 75 | 1,35 |
| 43. | Żarowo 59 | 50 | 0,90 |
|  | RAZEM | 1364,00 | 24,54 |

*przyjmuje się, że metr ² azbestu, to około 18 kilogramów materiału do utylizacji

2.Wykonanie usługi.

1) Wykonawca będzie zobowiązany do zebrania, transportu i utylizacji odpadów szkodliwych pochodzących z rozbiórki materiałów zawierających azbest. Wykonanie unieszkodliwienia odpadów niebezpiecznych może być powierzone wyłącznie podmiotowi posiadającemu odpowiednie uprawnienia. Z czynności tej wykonawca przedstawi dokument potwierdzający rozbiórkę, zebranie, transport i utylizację lub oddanie do utylizacji dla podmiotu uprawnionego. Brak dokumentu świadczącego o utylizacji lub przekazaniu uprawnionemu podmiotowi do utylizacji spowoduje, że Zamawiający nie przystąpi do wykonywania odbioru oraz zgłosi do PIOŚ i prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przeciwko środowisku.

2) Wykonawca musi zapewnić:

a) nadzór osoby posiadającej uprawniania kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno- budowlanej,

b) oznaczenie i zabezpieczenie placu rozbiórki,

c) uporządkowanie terenu po zakończeniu robót oraz ewentualną wypłatę odszkodowań z tytułu zniszczeń powstałych w wyniku prowadzenia robót rozbiórkowych ( Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia ).

d) Wykonanie prac należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym także prawidłowe dokumentowanie całego procesu.

e) Odbiór wykonanych prac dokonywany będzie z udziałem właściciela nieruchomości skąd usunięto azbest na podstawie protokołu odbioru azbestu i zakończenia prac.

3) Wykonawca będzie zobowiązany do potwierdzenia zdeponowanych odpadów na specjalistycznym składowisku (karta przekazania odpadu).

4) Ważenie usuniętych materiałów zawierających azbest odbywać się będzie na terenie usuwania w obecności przedstawiciela Zamawiającego i właściciela nieruchomości, wagą zapewnioną przez Wykonawcę.

3. Warunki rozliczenia wykonania przedmiotu zamówienia.

1) Wynagrodzenie wykonawcy za wykonanie usługi ustala się w formie umownej za faktyczną ilość usuniętego materiału zawierającego azbest na podstawie karty usunięcia odpadu.

2) Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia będzie obejmowało wszelkie koszty usunięcia odpadów, a w szczególności koszty rozbiórki, zebrania, transportu, utylizacji w miejscu specjalistycznym, koszty ewentualnych szkód powstałych w wyniku dokonanej rozbiórki.

3) Wynagrodzeniem wykonawcy będzie iloczyn ceny jednostkowej za 1 kg x ilość kg usuniętego materiału.

4) termin płatności faktury kompletnej  i prawidłowo wystawionej– 30 dni od daty potwierdzonego doręczenia Zamawiającemu. Podstawą wystawienia faktury jest końcowy protokół odbioru bez zastrzeżeń i uwag Zamawiającego, podpisany przez upoważnione osoby reprezentujące Zamawiającego i Wykonawcę. Załącznikiem do protokołu będą spisane każdorazowo dokumenty o których mowa w § 3 ust. 5 pkt. 5 wzoru umowy wraz z załączonymi wszystkimi kartami przekazania odpadu na składowisko i dokumentami o których mowa w pkt. 5.

5) oświadczenia o prawidłowości wykonanych prac związanych z usunięciem odpadów zawierających azbest zgodne z § 8 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest. (Dz. U. Nr 71, poz. 649).

4. Pozostałe informacje.

1) Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych.

2) Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych.

3)Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających do 20 % wartości zamówienia.